涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目

（二次）

（项目编号：2022LXCJ022）

竞争性谈判采购文件

采购人：涡阳市政建设集团有限公司

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

2022年 5月10日

第一章   竞争性谈判函（公告）

涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次）竞争性谈判采购函（公告）

项目编号：2022LXCJ022

安徽雉河项目管理有限公司受涡阳市政建设集团有限公司委托，将以竞争性谈判采购方式对涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次）进行采购，现将有关事项说明如下:

一、项目概况

1、采购内容:涡阳县范蠡安置小区配套小学消防工程，具体详见采购文件。

2、采购预算:830000.00元。

3、最高投标限价（招标控制价）：830000.00元。

4、标段划分: 共分为1个标段。

### 二、资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

2、2、其他资格要求同时具备下列条件：

①应具有独立法人资格；

②具备消防设施工程专业承包三级及以上资质；

③投标人须提供2017年1月1日至今（以合同签订时间为准），1个单项合同金额50万元及以上火灾自动报警系统和固定灭火系统类似施工业绩，须提供合同及合同相对应发票原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中，合同业绩信息须能体现评审要素，如无法体现评审要素的须提供业主方出具的证明材料。

3、本次谈判不接受联合体参加。

三、谈判文件的获取：自行下载，详见附件。

图纸及清单的获取：投标人自行下载百度网盘，注册登录后，打开下方链接，输入提取码后自行下载。链接：https://pan.baidu.com/s/1p7Mi2BUyq_Ol_ZpAbuqXoA

提取码：dr21；如无法下载，请及时与项目负责人联系，否则责任自负。

四、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间/开标时间）：2022年5月18日15时00分，逾期送达的响应文件，将予以拒收。

2、响应文件递交的地点：涡阳县市民服务中心四楼开标区。

3、响应文件份数：一正一副（纸质版，胶装装订）,电子版投标文件（和纸质版投标文件一起密封）（未按要求提供开标现场退回）。

4、开标注意事项：法定代表人或授权委托代理人参加开标大会时必须出示以下资料：法人授权委托书、授权委托代理人身份证（法定代表人参加开标会的需出具法定代表人身份证明、法定代表人身份证）。

### 五、投标/履约保证金

1、供应商须于开标时间前提交人民币10000元的投标保证金(投标保证金以到账时间为准)；

2、投标保证金请从投标人账户以电汇或银行转账的形式转入采购人账户，现金存入或其他方式存入（转入）的均视为无效，并拒绝其投标。投标单位须在汇款备注加入“项目名称”或“项目编号”，如不加入责任自负。

3、投标保证金退还：

①、招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，由各投标人向采购人提交退款申请及保证金转账凭证后，采购人直接退付至其汇出账户；

②、未中标供应商投标保证金的退付：中标公示期限结束，由各投标人向采购人提交退款申请及保证金转账凭证后，采购人直接退付至其汇出账户；

4、履约保证金缴纳：成交供应商须在中标通知书发放后5个工作日内将履约保证金汇入以下账户。履约保证金为中标价的10%，原缴纳的投标保证金自动转作履约保证金，不足部分须补齐差额。

投标/履约保证金账号：1311043009026403724

银行户名：涡阳市政建设集团有限公司

开户行：中国工商银行涡阳县支行

（此账号仅用作本项目保证金及履约保证金收取）

### 5、履约保证金的退还：成交供应商履约结束、验收合格后，退付履约保证金（无息）。

注：投标保证金及履约保证金退付请与采购人联系。

六、凡是在开标前提交了投标保证金但未递交投标文件的企业，须在开标前向安徽乐行城市建设集团有限公司招投标中心提供不投标的书面说明，否则视为不诚信行为，安徽乐行城市建设集团有限公司招投标中心将同招标人一起约谈该企业主要负责人，并将对该企业的不诚信行为进行披露并限制投标安徽乐行城市建设集团有限公司内项目；企业未按要求参加约谈的，招标人有权不予退还投标保证金。

### 七、联系方式

采购人：涡阳市政建设集团有限公司

地址：涡阳县天静宫路阳光花园小区西门对面

联系人：刘工

电话：15256381515

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

地址：涡阳县市民服务中心四楼

联系人：宿工

电话：0558-7210232

2022年5月10日

第二章   采购需求

- 采购内容及技术要求

（1）涡阳县西阳（阳港）范蠡安置区配套小学施工图纸及清单范围内所有消防工程相关内容。

（2）中标企业进场材料需提供法定检验部门的产品检测及各种理化指标检测合格的资料。

（3）中标企业需按施工图纸和图集技术规范要求完成施工。

（4）中标企业需安排一名现场负责人对现场施工质量、安全、进度等进行管理。

（5）在服务过程中，中标人要听从发包人的指挥和调动，如不听从发包人指挥和调动，发包人有权将其清除出场解除合同并没收全部履约保证金。

（6）中标企业运输车辆、机械设备和人员等保险由中标人投保，投保费用由中标人承担，以避免意外损失，因中标人不进行保险而发生的一切损失和责任由中标人承担，发包人不承担任何责任。

注1、投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费、中标服务费等所有费用。

### 二、服务期

### 具备施工条件后45日历天内完成。

### 三、付款方式

### 工程完工付至已完工程量价款的50%，竣工验收合格后付至已完工程量价款的80%,审计后付至审计价款的97%，剩余3%于做为质保金，待一年质保期满后无息支付，付款前乙方需提供正式增值税专用发票给甲方。

### 四、报价说明

### 采购预算：830000.00元，供应商报价不得高于预算金额，如超出预算金额，按无效投标处理。

### 五、其他：

1、各标段中标单位需在领取中标通知书时，各标段中标单位须向采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件标准，以本项目预算金额为计算基数100%支付招标代理服务费。其费用包含在投标报价中，不单独列项报价。

招标代理服务费收取账号：

收款人户名：安徽雉河项目管理有限公司

收款人账号：1318 0430 1920 0052 303(此账号仅用作中标服务费收取）

收款人开户行：中国工商银行亳州涡阳支行营业部

第三章  评审办法

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求等方面对供应商进行审查，按照投标单位最终报价报价由低到高的顺序推荐1-3名及以上成交候选人，并编写评审报告。所有参加谈判且符合谈判文件要求的供应商进行最后报价，第二轮报价不得高于第一轮报价。

2、供应商可以不对本采购函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。否则，该供应商在今后一年内不得参与采购人组织的所有采购活动。

- 供应商的响应文件将作为合同的组成部分，该报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费、中标服务费等所有费用。

4、在任何评审环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

5、响应文件属于下列情况之一的，应当按照无效投标处理:

（1）投标保证金有关证明材料：不按谈判文件要求提供供应商账户开户许可证或《基本存款账户信息》和投标保证金转账或电汇凭证（格式附后）；

（2）投标文件签署：不按谈判文件规定要求签署、盖章；

（3）资格要求：不符合谈判文件中规定资格要求；

（4）投标报价：投标报价不唯一且超出本项目预算金额（控制价）；

（5）投标文件格式：响应文件内容不完整以至影响报价文件评审且不符合谈判文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（6）响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应:所谓实质上响应，是指响应文件应与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应谈判文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

（7）投标人的违法行为：供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）投标文件其他内容:不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

备注：谈判小组对其否决的投标，应附否决投标情况说明。

6.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 供应商响应文件

涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次）

响   应  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章或打印名字）

年        月        日

尊敬的采购单位：

本公司十分高兴地收到贵单位编号为2022LXCJ022的采购文件，我方已研究了该采购文件的全部内容，现向贵单位就涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次）做出如下报价：

### 一、本公司承诺

1、本公司的响应文件一旦为采购人认可，该报价即为合同价；

2、本公司响应文件一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件、以及我方响应文件等作为合同的组成部分；

4、本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

### 二、投标报价

（一）投标报价表（各标段投标报价不得超过各标段最高投标限价，否则按无效标处理）

| 项目名称 | 涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次） |
| --- | --- |
| 第一轮投标报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期 | 中标人在签定合同起，依据现场施工周期为准。 |
| 备注 |  |

注：投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费、中标服务费等所有费用。

供应商(盖单位公章)：

年   月    日

（二）投标分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 服务费用报价依据 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计 |  |  |

### 三、服务方案（要详细、具体）

### 四、资格证明及有关材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章装订入响应文件，招标人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理）

（二）税务登记证或多证合一的新版营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章装订入响应文件，招标人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理）

- 其他资格要求（复印件加盖公章装订入响应文件，招标人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理）

（四）授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章或打印名字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章或打印名字）

身份证号码：

日期：      年   月    日

（注：身份证正面复印件须粘贴至指定位置，身份证背面复印件不作统一要求。）

（五）法定代表人身份证明（格式附后，若法定代表人本人参与投标，不需提供授权委托书）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

（注：身份证正面复印件须粘贴至指定位置，身份证背面复印件不作统一要求。）

（六）投标保证金有关证明材料（格式）

投标保证金有关证明材料（如要求）

1、供应商账户开户许可证或《基本存款账户信息》：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳工本费的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致。

（七）承诺书（格式）

承诺书

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、安装调试工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、我公司郑重承诺：我公司符合政府采购法第二十二条有关规定。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位参与采购人组织的采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

- 其他资料

工程量清单报价书

工 程 量 清 单 报 价 书

工程量清单报价合计（小写）：

（大写）：

编制人员：         (签字并加盖工程造价专业人员执业章)

日期：

注：1.如投标人“已标价工程量清单”中能体现工程量清单报价合计、编制人员(签字并加盖工程造价专业人员执业章)、编制日期等内容，则不需再提供此封面。

- 由投标人根据招标文件提供的清单格式编制。

### 六、第二轮报价表（格式）

尊敬的采购单位：

本公司十分高兴地收到贵单位编号为2022LXCJ022的竞争性谈判采购文件，我方已研究了该文件的全部内容，现向贵单位就涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次）做出第二轮报价：

一、本公司承诺

1、本公司的报价函一旦为采购人认可，该报价即为合同价；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件以及我方响应文件、最终报价函等作为合同的组成部分；

4、本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

二、第二轮报价为：

投标报价表（此次报价为第二轮报价，最终报价，该报价不得超过第一轮投标报价，否则按无效标处理）

| 项目名称 | 涡阳县西阳范蠡小学消防工程采购项目（二次） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期 | 中标人在签定合同起，依据现场施工周期为准。 |

注：投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费、中标服务费等所有费用。

三、服务承诺（如有可另附页）

联系人:

联系电话:

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字 ：              年    月     日

注:该项目无需现场二次报价，二次报价表必须使用电脑电子输入，不得手写和修改，此表不得使用胶带或胶水二次胶装在竞标文件中，必须一次性胶装在竞标文件中。

## 第七章    合同格式

甲方：   涡阳市政建设集团有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方决定将施工事项分包给乙方施工，特订立本合同，以资共同遵守。

- 工程名称：   西阳范蠡安置小区配套小学消防工程

- 工程地点：   涡阳县西阳镇

- 工程范围：

工程施工依据及工程承包内容：按甲方提供的水施、电施等图纸、会审纪要、设计变更和原合同、补充合同及本合同等有关施工技术文件要求组织施工，其内容为消防水、消防电等分部分项工程。具体包括但不限于如下内容：

1、火灾自动报警系统安装和调试

2. 电气火灾监控系统安装后和调试

3、消火栓系统安装和调试

4、消防联动控制系统安装和调试

5、消防广播系统安装和调试

6、消防电话系统安装和调试

7、室外消防（水、电）系统安装和调试

8、施工图纸所涵盖的与消防专业有关的控制接线和联动控制调试

四、工程工期：

于     年     月    日开工至     年     月    日完工，   共     日历天。

五、承包方式

承包方式：乙方对本工程实行包工、包料（包所有主材、辅材、设备）直至验收合格交付使用（以取得消防验收合格意见书或建设工程竣工验收消防备案受理凭证为准。

六、工程价款及付款方式

1.工程价款：本工程采取总价包干方式结算。工程合同总造价包干为人民币￥：           元，大写：            元整。（如因工程量需要修改或增加部分，经双方协调并现场签证后费用另计）

2.付款方式：工程完工付至已完工程量价款的50%，竣工验收合格后付至已完工程量价款的80%,审计后付至审计价款的97%，剩余3%于做为质保金，待一年质保期满后无息支付，付款前乙方需提供正式增值税专用发票给甲方。

七、工程质量及验收：

1．乙方严格按现行各专业国标施工规范及验收规范标准执行。

2．本工程质量应按施工图纸设计要求、技术说明书、专题会审纪要等技术资料要求，符合国家现行的规范、规定要求，符合消防主管部门验收条件要求。

3．隐蔽工程由乙方通知甲方到现场检查，检查合格后办理隐蔽工程签证手续，否则不予认可工程量。

4．工程竣工后乙方提请甲方验收，验收前非有正当理由甲方不得使用以上系统，以免在质量评定时发生争议。

5．各系统竣工验收后保修期为 壹 年，在保修期内出现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内到达现场处理，因乙方原因造成的质量问题，乙方负责返修并承担费用；如非乙方原因造成损坏乙方应帮助修复，修复费用按实结算。保修期后出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后及时修复并据实结算费用。

6．由于乙方施工错误影响甲方工程质量(包括土建等方面)一切费用由乙方负责。

7．本工程采用的设备及器材均应经过消防部门准许销售及安装的合格产品，并应有产品说明书及出厂合格证、出厂检测报告（3C认证）。

8．未尽事项按国家现行的最新规范要求进行。

八、甲、乙双方权利义务

1、甲方权利义务：

（1）在施工区范围内向乙方提供水源、电源接入点；

（2）对工程进度、安全、质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程，办理中间交接验收手续，及时签证和受理有关隐蔽验收记录等单据及其他事宜；

（3）甲方按合同规定向乙方支付工程款，以确保工程顺利进行。当业主无法按时支付工程款，风险由乙方承担，甲方不承担责任；

（4）因他方原因或业主原因，造成本工程中途停建、缓建，甲方应顺延相应工期不承担乙方的经济损失；

（5）根据工程进度要求，统筹安排，组织协调乙方与其他施工单位之间的关系，保证工程进度的顺利进行；

2、乙方权利义务：

（1）在施工中与甲方密切配合，保证施工顺利进行。乙方应配备各级管理人员并提供管理人员的岗位证书，负责日常的管理工作。所有管理人员职称应与工程类别相当，均须持证上岗并要在现场组织施工管理，乙方管理人员服从甲方项目部统一管理，否则甲方有权辞退乙方人员并另聘，另聘人员费用由乙方承担。

（2）乙方现场施工及生活用水、电自行安装支表，费用由乙方承担。

（3）乙方必须按照施工图纸、有关规程规范、图纸会审纪要等精心组织施工，确保施工质量，安装调试规范应符合设备的技术要求和施工图纸的设计要求，施工质量应达到验收合格。

（4）隐蔽工程质量检查验收：乙方应严格按照隐蔽工程检查验收制度，凡隐蔽工程，乙方自检合格后在隐蔽前48小时书面通知监理单位、业主及甲方现场代表，共同进行验收，并办理验收手续后才能隐蔽。如果甲方代表未能按时到现场检查，乙方经监理单位确认后可自行检查隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方予以确认。若事后甲方提出检查，乙方应予配合，检查结果合格时，其检查费用有甲方负责，否则由乙方负责。

（5）乙方应做好自检记录。内业资料应与工程进度同步完成，份数及原复印件要求按合同条款。分项工程的质量评定应签署完整，并与实际工程进度保持同步。工程竣工时，由乙方向甲方提供竣工验收申请报告，并按规定准备好工程竣工资料，提交甲方进行整体验收。

（6）乙方必须做到文明施工，保证施工现场道路畅通，并做到完料尽场地清。

（7）乙方应接受甲方及监理、业主安全监察部门的检查监督，乙方应严格执行项目部与业主制定的安全规章制度，开展安全生产教育，提高职工安全意识，发现安全隐患及时整改，杜绝事故发生。

九、 违约责任

1、如果由于乙方原因，不能按质、按量、按时完成该工程，乙方每逾期1天向甲方支付500元违约金。

2、甲方有权根据招标文件规定向乙方提出索赔。

十、本合同如发生争议，不能协商解决的，由当地法院进行裁决。

十一、未尽事宜，由双方另议补充。对本合同条款的任何修改、变更或增减，需经双方亲笔签署书面文件方为有效，并成为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

十二、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，见证方壹份。

甲方（签字或盖章）：                 乙方（签字或盖章）：

签订日期：  年  月  日             签订日期：  年  月  日

见证方：

签字：

日期：   年   月   日